ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN PRACTICAS PRE PROFESIONALES   
Sprint 7 – Final

**Lunes 2 al Miércoles 4 de junio de 2025**

**Actividades realizadas:**

* Preparación del entorno de presentación (local o en nube).
* Ensayo de presentación del sistema completo.
* Revisión de manuales y evidencia visual.

**Jueves 5 al Viernes 6 de junio de 2025**

**Actividades realizadas:**

* Exposición o entrega formal al tutor o institución receptora.
* Correcciones finales si hubo recomendaciones durante presentación.

**Semana del 9 al 13 de junio de 2025**

**Actividades realizadas:**

* Empaquetado completo del sistema:
  + Código fuente
  + Manuales
  + Capturas de evidencia
  + Documentos de requisitos
* Creación de respaldo en la nube y medios físicos (si aplica).



**Lunes 16 y Martes 17 de junio de 2025**

**Actividades realizadas:**

* Informe de cierre de prácticas.
* Revisión de checklist de requisitos institucionales.
* Entrega formal del informe, proyecto y documentos a la institución.