
**FORMATO N° 04**

**INFORME TÉCNICO DE PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES QUE PRESENTA EL ESTUDIANTE**[**1**](#_bookmark0)

1. **PORTADA**



**DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN CARRERA DE INGENIERÍA EN SOFTWARE**

**INFORME DE:**

X

ADUFA

**NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE: LUIS MARCELO ECHEVERRIA MOLINA**

**NOMBRES Y APELLIDOS DEL TUTOR ACADÉMICO: JENNY ALEXANDRA RUIZ ROBALINO**

**CALIFICACIÓN DEL INFORME**

**FIRMA DE TUTORA ACADÉMICA**

**Ing. Jenny Alexandra Ruiz Robalino**

**FIRMA DEL ESTUDIANTE**

**Luis Marcelo Echeverria Molina**

**FIRMA DEL TUTOR EMPRESARIAL**

**Ing. Luis Manuel Echeverria Yanez**

**Sangolquí, 29/07/2025**

# INTRODUCCIÓN

El presente informe describe el desarrollo de un sistema web para la gestión de quejas y peticiones, llevado a cabo por el estudiante Echeverria Luis, de la Carrera de Software de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, bajo la tutoría académica de la Ingeniera Jenny Ruiz y la tutoría empresarial de Ing. Luis Manuel Echeverria. Este proyecto se realizó en la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad de las Fuerzas Armadas (Adufa). El sistema fue desarrollado utilizando tecnologías modernas como React, FastAPI, PostgreSQL y Tailwind CSS, siguiendo el marco de trabajo ágil scrum, entre el 21 de abril y el 17 de junio de 2025.

La iniciativa surgió debido a la necesidad de superar los métodos tradicionales ineficaces de gestión de quejas, como hojas físicas y correos desorganizados, que generaban pérdida de información y respuestas lentas. El propósito fue facilitar la comunicación entre usuarios y la institución, almacenar datos de manera segura, ofrecer visibilidad a los responsables mediante un panel administrativo y optimizar los tiempos de respuesta. Este trabajo se alinea con el perfil de egreso de la carrera, aplicando conocimientos en desarrollo web, bases de datos y pruebas de software.

# DESARROLLO


Durante las prácticas preprofesionales, se ejecutaron diversas actividades en el área de desarrollo de software, aplicando metodologías ágiles, marco de trabajo ágil scrum basados en la ingeniería de software. A continuación, se describen las actividades realizadas, metodologías, recursos, limitaciones y logros.

En las prácticas preprofesionales se siguió el marco de trabajo ágil Scrum, aplicando principios de la ingeniería de software para el diseño y desarrollo de un sistema de gestión de quejas. Desde el inicio se definieron los requerimientos básicos mediante un documento ERS, lo cual permitió organizar y planificar el proyecto en etapas. La primera actividad fue la creación del repositorio remoto en GitHub, donde se centralizó todo el código del sistema como se puede observar en la Figura 1.



***Figura 1. Creación del repositorio remoto en GitHub***

Posteriormente, se procedió a la estructuración del proyecto en Visual Studio Code, organizando las carpetas de frontend y backend, lo cual permitió un desarrollo modular y claro como se puede observar en la Figura 2.




***Figura 2. Organización del proyecto en Visual Studio Code***

Luego se desarrollaron las interfaces principales, comenzando por el formulario de quejas en React, conectándolo al backend a través de peticiones HTTP usando fetch. Se añadieron validaciones en los campos de nombre, correo y mensaje para evitar entradas maliciosas y asegurar la integridad de los datos ingresados como se observa en la Figura 3.




***Figura 3. Validaciones en los campos***

Paralelamente, en el backend desarrollado con FastAPI y SQLAlchemy, se construyeron los modelos de base de datos y los endpoints RESTful, incluyendo /api/complaints para registrar las quejas en PostgreSQL como se puede observar en la Figura 4.




***Figura 4. Backend y endpoints***

Una vez terminada la lógica básica, se realizaron pruebas funcionales utilizando Postman Runner. Estas pruebas permitieron comprobar que las solicitudes POST eran procesadas correctamente, devolviendo respuestas claras incluso ante datos incompletos o inválidos como se puede observar en la Figura 5.




***Figura 5. Pruebas en PostmanRunner***

Más adelante, se aplicaron pruebas de carga con Apache JMeter, simulando múltiples usuarios enviando quejas simultáneamente, lo cual permitió analizar el rendimiento del sistema bajo condiciones de estrés como se puede observar en la Figura 6.



***Figura 6. Pruebas en JMeter***

Con el sistema funcionando correctamente en entorno local, se inició el proceso de implementación en línea mediante un servicio de hosting compartido con cPanel. Se adquirió un dominio propio (adufa.org) y se realizó la subida de los archivos del frontend a la carpeta public\_html, mientras que el backend en Python fue configurado en la sección de aplicaciones Python del servidor como se puede observar en la Figura 7.




***Figura 7. Despliegue del sistema***

Además, se realizaron pruebas de seguridad básica, como un intento de inyección SQL simulada utilizando la cadena ' OR 1=1; -- en el campo de nombre. El sistema rechazó esta entrada gracias a las validaciones implementadas tanto en frontend como en backend, lo que demuestra que las medidas de protección fueron aplicadas correctamente como se puede observar en la Figura 8.



***Figura 8. Pruebas de seguridad***

Finalmente, se validó el correcto almacenamiento de los datos en la base de datos, observando que cada queja ingresada incluye nombre, correo, mensaje, fecha de creación y estado inicial “Abierta”, como se muestra en la Figura 9. Estas evidencias demuestran el cumplimiento de los objetivos establecidos y reflejan la aplicabilidad de los conocimientos adquiridos en un entorno real de desarrollo.



***Figura 9. Validación de guardado en la base de datos***

## Tabla 1.

Lista de tareas

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ord. | Fecha | Dia | Actividad Realizada | Horas |
| 1 | 21/4/2025 | Lunes | Inicio del proyecto con una reunión clave donde se presentaron los objetivos generales a los stakeholders. Se realizó un levantamiento exhaustivo de requisitos funcionales y no funcionales, identificando las necesidades principales del sistema. Además, se definió el alcance del proyecto, estableciendo metas claras y plazos de entrega. | 6 |
| 2 | 22/4/2025 | Martes | Se organizaron los requisitos recopilados, diferenciando entre funcionales (como el registro de quejas) y no funcionales (como la seguridad y rendimiento). Se priorizaron los requisitos críticos para garantizar que el desarrollo se enfocara en las funcionalidades más importantes. También se elaboró un borrador del documento de requerimientos. | 6 |
| 3 | 23/4/2025 | Miércoles | Se revisaron los requisitos con el tutor, asegurando su viabilidad y alineación con los objetivos del proyecto. Se analizaron casos de uso para cubrir todos los escenarios posibles y se ajustó el alcance funcional según las observaciones recibidas. | 6 |
| 4 | 24/4/2025 | Jueves | Se redactó formalmente el alcance del sistema, describiendo sus límites y funcionalidades clave. Se identificaron los módulos principales, como el formulario de quejas y el panel de administración. También se realizó una entrevista complementaria con un usuario tipo para refinar detalles. | 6 |
| 5 | 25/4/2025 | Viernes | Se completó la redacción del documento de alcance, detallando cada módulo y su propósito. Se enfatizó en la identificación de componentes críticos y se incorporaron los comentarios del usuario tipo para asegurar que el sistema cumpliera con las expectativas. | 6 |
| 6 | 28/4/2025 | Lunes | Se consolidó toda la información recopilada en un documento de requisitos completo. Tras una validación final con el tutor, se entregó el documento, marcando el fin de la fase de planificación y el inicio del desarrollo. | 6 |
| 7 | 29/4/2025 | Martes | Se diseñó el modelo de la base de datos, definiendo tablas, relaciones y campos necesarios para almacenar la información de quejas y usuarios. Se revisó la estructura con el tutor para garantizar su eficiencia y escalabilidad. | 6 |
| 8 | 30/4/2025 | Miércoles | Se esbozó la arquitectura del software, seleccionando tecnologías como React para el frontend, FastApi para el backend y PostgreSQL para la base de datos. Se definieron los componentes principales y su interacción. | 6 |
| 9 | 1/5/2025 | Jueves | Se crearon wireframes detallados para el formulario de quejas y el panel de administración, enfocándose en la usabilidad y experiencia del usuario. Se realizaron ajustes visuales basados en feedback inicial. | 6 |
| 10 | 5/5/2025 | Lunes | Se validó la arquitectura propuesta con el tutor y se ajustó el modelo de datos según sus recomendaciones. Se documentó el diseño técnico para futuras referencias. | 6 |
| 11 | 6/5/2025 | Martes | Se revisaron los wireframes y la arquitectura, consolidando los entregables. Se configuró el repositorio del proyecto y se realizó un respaldo inicial del código. | 6 |
| 12 | 7/5/2025 | Miércoles | Se configuró el entorno local con FastApi y Vite, inicializando los proyectos de frontend y backend. Se creó la base de datos en PostgreSQL y se estableció la estructura básica de archivos. | 6 |
| 13 | 8/5/2025 | Jueves | Se organizaron las carpetas del proyecto y se instalaron las dependencias necesarias. Se verificó la conexión con la base de datos y se realizaron pruebas iniciales de escritura y lectura. | 6 |
| 14 | 9/5/2025 | Viernes | Se desarrollaron rutas básicas en Express para manejar las solicitudes HTTP. Se insertaron datos de prueba en la base de datos y se validó su correcto funcionamiento mediante pruebas locales. | 6 |
| 15 | 12/5/2025 | Lunes | Se revisó el modelo de datos en PostgreSQL, realizando ajustes para optimizar su rendimiento. Se documentó la configuración técnica del proyecto, incluyendo pasos para replicar el entorno. | 6 |
| 16 | 13/5/2025 | Martes | Se realizaron pruebas exhaustivas del entorno, asegurando que todos los componentes funcionaran correctamente. Se generaron respaldos de la base de datos y se revisó el avance general del proyecto. | 6 |
| 17 | 14/5/2025 | Miércoles | Se implementaron los endpoints POST y GET para el registro y consulta de quejas. Se integró express-validator para validar los datos ingresados y se aseguró su correcto almacenamiento en la base de datos. | 6 |
| 18 | 15/5/2025 | Jueves | Se completó el desarrollo del endpoint GET /api/complaints, permitiendo recuperar todas las quejas registradas. Se realizaron pruebas con Postman y se implementó un manejo robusto de errores en el servidor. | 6 |
| 19 | 16/5/2025 | Viernes | Se sanitizaron los datos ingresados para prevenir inyecciones SQL y otros ataques comunes. Se escribieron pruebas unitarias para validar el funcionamiento de los endpoints y se refactorizó el código para mejorar su legibilidad. | 6 |
| 20 | 19/5/2025 | Lunes | Se agregaron medidas de seguridad básicas, como CORS y body-parser, para proteger la API. Se revisó la funcionalidad con el tutor y se documentó el backend para facilitar su mantenimiento. | 6 |
| 21 | 20/5/2025 | Martes | Se verificó la integración entre la base de datos y la API, asegurando que los datos fluyeran correctamente. Se confirmó que todos los endpoints funcionaran como se esperaba y se realizó una revisión final del backend. | 6 |
| 22 | 21/5/2025 | Miércoles | Se estructuró el formulario de quejas en React, conectándolo con la API REST. Se implementaron validaciones en el frontend para garantizar que los datos ingresados cumplieran con los requisitos antes de ser enviados. | 6 |
| 23 | 22/5/2025 | Jueves | Se mejoró el diseño del formulario utilizando Tailwind CSS, asegurando una interfaz atractiva y responsive. Se agregaron mensajes visuales para feedback de éxito o error, mejorando la experiencia del usuario. | 6 |
| 24 | 26/5/2025 | Lunes | Se desarrolló el panel de administración, permitiendo visualizar las quejas registradas de manera dinámica. Se optimizó la carga de datos y se mejoró la presentación visual del panel. | 6 |
| 25 | 27/5/2025 | Martes | Se revisó la interactividad del sistema, optimizando componentes para mayor fluidez. Se realizó una revisión de código con el tutor, incorporando sus sugerencias para mejorar el rendimiento. | 6 |
| 26 | 28/5/2025 | Miércoles | Se aseguró que la conexión entre frontend y backend funcionara correctamente. Se realizaron ajustes menores y se consolidó el entregable de frontend para su revisión final. | 6 |
| 27 | 29/5/2025 | Jueves | Se ejecutaron pruebas completas del sistema, simulando el flujo de un usuario real. Se recopiló feedback para identificar áreas de mejora y se ajustó el sistema según los comentarios. | 6 |
| 28 | 30/5/2025 | Viernes | Se solucionaron los errores identificados durante las pruebas, realizando ajustes en la presentación visual y refactorizando código para mayor eficiencia. | 6 |
| 29 | 2/6/2025 | Lunes | Se validó el sistema con usuarios reales, confirmando que cumpliera con los requisitos iniciales. Se preparó la entrega final, organizando los archivos y documentación necesaria. | 6 |
| 30 | 3/6/2025 | Martes | Se redactó la documentación técnica del sistema y se realizaron pruebas supervisadas por el tutor. Se confirmó que todas las funcionalidades estuvieran operativas y listas para su entrega. | 6 |
| 31 | 4/6/2025 | Miércoles | Se generó un respaldo completo del proyecto y se realizó la entrega formal al tutor. Se revisaron los detalles de cierre, asegurando que nada quedara pendiente. | 6 |
| 32 | 5/6/2025 | Jueves | Se incorporaron las sugerencias recibidas durante las pruebas, realizando mejoras visuales y funcionales. Se ejecutaron pruebas finales para garantizar la estabilidad del sistema. | 6 |
| 33 | 6/6/2025 | Viernes | Se documentó el sistema en un manual técnico, incluyendo capturas de pantalla y explicaciones detalladas de cada funcionalidad. Se validó la experiencia de usuario para asegurar claridad. | 6 |
| 34 | 9/6/2025 | Lunes | Se revisó el manual técnico con el tutor, incorporando sus observaciones. Se finalizó la documentación, asegurando que estuviera completa y precisa. | 6 |
| 35 | 10/6/2025 | Martes | Se realizaron pruebas de despliegue local y se limpió el código para eliminar redundancias. Se subió la versión final al repositorio y se verificó el cumplimiento de todos los requisitos. | 6 |
| 36 | 11/6/2025 | Miércoles | Se realizó una última revisión del sistema, organizando los archivos para su entrega. Se envió la documentación y los respaldos finales al tutor. | 6 |
| 37 | 12/6/2025 | Jueves | Se realizaron ajustes basados en la retroalimentación final y se llevó a cabo una demostración técnica del sistema. Se presentó el proyecto a los stakeholders, destacando sus funcionalidades y beneficios. | 6 |
| 38 | 13/6/2025 | Viernes | Se integró el módulo de quejas en la página web existente, ajustando estilos y rutas para garantizar coherencia visual. Se probó la navegación en diferentes resoluciones para asegurar compatibilidad. | 6 |
| 39 | 16/6/2025 | Lunes | Se implementó un contador de quejas registradas y se ajustaron los estilos según las observaciones del tutor. Se actualizó el repositorio con los cambios finales y se documentó el proceso. | 6 |
| 40 | 17/6/2025 | Martes | Se validó la funcionalidad del contador y se redactó un instructivo actualizado. Se subió la versión final al repositorio, marcando la conclusión exitosa del proyecto. | 6 |
| Total de horas: | | | | 240 |

# CONCLUSIONES

Se logró identificar de forma precisa los requerimientos del sistema mediante entrevistas, permitiendo diseñar un producto ajustado a las necesidades institucionales.

Se implementó correctamente el sistema con herramientas modernas y eficientes, cumpliendo con estándares actuales de desarrollo web.

Las pruebas realizadas confirmaron el correcto funcionamiento del sistema en condiciones normales y de carga, con respuestas esperadas y sin vulnerabilidades detectadas.

# RECOMENDACIONES

Implementar un sistema de notificaciones internas o por correo para alertar al personal sobre nuevas quejas.

Mantener reuniones periódicas con el tutor empresarial para recibir retroalimentación continua y aclarar dudas.

Expandir el sistema con métricas estadísticas o reportes automáticos para apoyar la toma de decisiones.

Considerar la integración futura con herramientas de análisis de satisfacción para mejorar el servicio.